# PrüfPilot — MVP Fortschritt

Stand: 28.03.2026

20 von 30 Aufgaben abgeschlossen (67%)

✅ 20 Fertig    ⬜ 10 Offen

## Aufgaben-Übersicht

| Phase | Aufgabe | Status |
| --- | --- | --- |
| Phase 0 | Projektstruktur & Docker Setup | Fertig |
| Phase 0 | PostgreSQL + Alembic Migrations | Fertig |
| Phase 0 | FastAPI Backend Grundgerüst | Fertig |
| Phase 0 | React + Vite Frontend Setup | Fertig |
| Phase 0 | JWT Auth (Register/Login/Refresh) | Fertig |
| Phase 0 | Datenmodelle (8 Tabellen) | Fertig |
| Phase 0 | Docker Compose (3 Services) | Fertig |
| Phase 1A | Design System (Schwarz-Weiß, SumUp-Style) | Fertig |
| Phase 1A | Sidebar + Bottom Nav Layout | Fertig |
| Phase 1A | Dashboard mit Ampel-Übersicht | Fertig |
| Phase 1A | Login & Registrierung Page | Fertig |
| Phase 1A | Arbeitsmittel CRUD (Backend API) | Fertig |
| Phase 1A | Arbeitsmittel Page (Liste + Formular) | Fertig |
| Phase 1A | Standorte CRUD (Backend API) | Fertig |
| Phase 1A | Einstellungen Page (Profil + Standorte) | Fertig |
| Phase 1B | Checklisten-Templates API | Fertig |
| Phase 1B | Prüfungen API (Start/Punkte/Abschluss) | Fertig |
| Phase 1B | Prüfungen Page (Liste) | Fertig |
| Phase 1B | Prüf-Screen (Durchführung Schritt für Schritt) | Offen |
| Phase 1C | Mängel API (Liste + Status-Update) | Fertig |
| Phase 1C | Mängel Page (Liste + Filter + Status) | Fertig |
| Phase 1C | PDF-Prüfprotokoll (WeasyPrint) | Offen |
| Phase 1C | QR-Code Generierung | Offen |
| Phase 1D | CSV-Import Arbeitsmittel | Offen |
| Phase 1D | Foto-Upload (S3/Hetzner) | Offen |
| Phase 1D | E-Mail Benachrichtigungen | Offen |
| Phase 1E | Benutzerverwaltung (Rollen) | Offen |
| Phase 1E | Dashboard Statistiken (Charts) | Offen |
| Phase 1E | Responsive Optimierung | Offen |
| Phase 1E | Deployment (Hetzner/Docker) | Offen |

## Nächste Schritte

1. Docker Container neu bauen und alle Seiten im Browser testen

2. Prüf-Screen bauen (Schritt-für-Schritt Prüfung durchführen)

3. PDF-Prüfprotokoll Generierung (WeasyPrint)

4. QR-Codes für Arbeitsmittel

5. CSV-Import und Foto-Upload